- OBJETIVO

Implementar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (PETI) enmarcadas en el proceso de Gestión Tecnológica para fomentar el buen uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), paralelos con las necesidades de la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. para el periodo comprendido entre el 2024 y el 2027.

- ALCANCE

El (PETI) aborda las fases propuestas en la guía para la construcción del PETI definida en el Marco de Arquitectura Empresarial (MAE v2) comprender, analizar, construir y presentar, con el enfoque de la estructuración del Plan alineado con los dominios definidos en el modelo de gestión Estratégica, Información, Sistemas de Información, Infraestructura de TI, Uso y Apropiación y Seguridad para los años 2024-2027.

El PETI está enfocado en la adquisición e implementación de nuevas tecnologías y sistemas de información misionales, de apoyo y gerenciales, así como la actualización de la infraestructura tecnológica y la gestión en el mejoramiento de la seguridad de la información.

- RESPONSABLE

La responsabilidad de la elaboración y velar por el cumplimiento del documento del PETI va en cabeza del Profesional Tics de la Dirección de Planeación Organizacional junto con el apoyo de la Gerencia y demás directivos para lograr un correcto desarrollo e implementación del mismo, teniendo en cuenta que el PETI es la herramienta principal de mejora en los temas concernientes a Tecnología e Información de la empresa en general.

- CONDICIONES GENERALES

  - MOTIVADORES ESTRATEGICOS

Los motivadores que influyen para la elaboración del PETI de acuerdo a la alineación estratégica son:

| Motivador | Fuente |
| --- | --- |
| Estrategia Nacional | Plan TIC Nacional |
| Estrategia Sectorial | Documentos de Estrategia de los Sectores productivos |
| Estrategia Institucional | Planes Estratégicos Institucionales. |
| Lineamientos y Políticas | Transformación Digital Política de Gobierno Digital |

- NORMATIVIDAD

| Marco Normatividad | Descripción |
| --- | --- |
| Decreto 767 de 2022 | Política de Gobierno Digital en Colombia, subrogando el Decreto 1078 de 2015. Define lineamientos para fortalecer la relación entre el Estado y ciudadanos, mejorando servicios mediante TIC, innovación pública, seguridad de la información y uso de datos. |
| Decreto 620 de 2020 | Establece lineamientos para la operación de servicios ciudadanos digitales. |
| Resolución 1519 de 2020 | Define estándares para la publicación de información, accesibilidad web y seguridad digital. |
| Ley 1341 de 2009 | Principios orientadores para el uso de recursos tecnológicos |
| Ley 1581 de 2012 | Normas de protección de datos personales. |
| Decreto 415 de 2016 | Fortalecimiento institucional en TIC. |

- CONTEXTO INSTITUCIONAL

En la actualidad la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. posee un sistema de información ERP para los diferentes procesos que se realizan en las diferentes áreas de la entidad, en donde se contemplan procesos de los módulos Comercial, Financiero, Talento Humano y Correspondencia de manera integral.

Actualmente la información y servicios en su gran mayoría no se ofrece mediante TI a los ciudadanos, la infraestructura que soporta los servicios y aplicaciones es básica y se encuentra centralizada en la entidad, sin embargo, hace falta tener más gestión para cumplir el marco de referencia de arquitectura.

En razón a lo anterior el presente plan (PETI) pretende apoyar las situaciones en materia de tecnología que permitan a la entidad cumplir con los lineamientos dados por el estado colombiano, mejorar la prestación del servicio de aseo en la ciudad y de servicios a la ciudadanía en general

  - MISIÓN

Somos una empresa comprometida con la construcción de una región sustentable, asegurando soluciones integrales e innovadoras asociadas a la prestación del servicio público de aseo domiciliario con continuidad, calidad eficiencia, bajo costo, personal competente y nuevas tecnologías, reduciendo los impactos en la salud y el ambiente de los ciudadanos.

https://emab.gov.co/quienes-somos/

  - VISIÓN

En el año 2030 somos una empresa líder a nivel regional en la prestación del servicio público domiciliario de aseo y complementarios, con un modelo de operación por procesos sostenible a en los ámbitos social, económico y ambiental, en continua evolución con la incorporación de tecnologías amigables con el ambiente, posicionados como una empresa, donde la honestidad, el respeto, el compromiso, la diligencia y justicia son los pilares que nos permiten fortalecer la institucionalidad transparente, eficiente y efectiva

https://emab.gov.co/quienes-somos/

  - GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA TI

Los procesos de Tecnología de Información son un componente importante para la gestión misional, como apoyo a los demás procesos institucionales, alineando los objetivos del Plan Estratégico de la Entidad.

En el proceso actual se estructura y documentan los procedimientos, manuales, formatos y políticas que permitan operar y gestionar los recursos tecnológicos por parte de los trabajadores y contratistas de la entidad. Se busca fortalecer las capacidades institucionales a través de la formulación de propuestas con el apoyo de la alta dirección, partiendo de la identificación de necesidades.

  - ENTORNO EMPRESARIAL

El área de sistemas se encuentra bajo la Dirección de Planeación Organizacional.

  - USO Y APROPIACION DE LA TECNOLOGIA

El proceso de Tecnología de la Información se asegura de que, en todos los contratos con terceros, se incluyan espacios de capacitación de las nuevas implementaciones, para que los trabajadores profesionales en Ingeniería de Sistemas de la dependencia apropien conocimiento acerca del funcionamiento y uso de la herramienta adquirida, posteriormente se desarrolla sensibilización con los trabajadores en el interior de la entidad, para facilitar el uso y aprovechamiento de la tecnología en su desempeño laboral.

Dentro de las herramientas TI que utiliza la entidad se cuenta con el ERP ARCO_SIS PLUS para el manejo contable de la entidad, la plataforma SECOP donde se carga toda la contratación (contratación directa, concurso de méritos, licitaciones, contratación de mínimas y menores cuantías) realizada por la entidad, ArcGIS como sistema para el manejo de información geográfica. La plataforma SIA OBSERVA y SIA MISIONAL donde se carga la contratación directa y mínimas cuantías que realiza la entidad y es inspeccionada por la contraloría.

- SISTEMAS DE INFORMACION

  - Catálogo de los Sistemas de Información

En el  catálogo de Sistemas de Información de la Empresa se contempla el ERP  Arco_Sis Plus cómo el software en donde se manejan los principales procesos Comerciales, Financieros, Nominales y de Correspondencia de manera Integrada, la página web www.emab.gov.co , ArcGIS como sistema de  georreferenciación en las actividades que se desarrollan en el área operativa, SECOP 2 – Plataforma para gestionar en línea los procesos de contratación y el Sistema de Calidad, en donde se almacenan y centraliza el acceso a los diferentes documentos del Sistema de Calidad.

  - SERVICIOS TECNOLOGICOS

Actualmente a través de la web se tiene el sitio institucional  www.emab.gov.co como base esencial de la transformación digital brindando acceso a la información, transparencia, accesibilidad entre otros.

| HALLAZGOS EMAB SA ESP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FALLAS IDENTIFICADAS | RIESGO | IMPACTO | MITIGACION |
| Dispositivos de almacenamiento | No poder realizar copias de seguridad | No se tendría respaldo, perdida de información, de documentos y otros alojados en cada computador de las diferentes dependencias o perdida de información de la base de datos del sistema ERP | Adquisición de equipos óptimos para la realización de las copias de seguridad. Realización de copias de seguridad de acuerdo a procedimiento. Revisión de copias y documentación de revisiones para estar seguros que las mimas quedaron bien. |
| Insumos de herramientas para mantenimiento. | No poder dar soporte requerido | No contar con las herramientas necesarias para la realización de soporte y mantenimientos. | Adquisición de herramientas e insumos para la realización de soporte a usuarios y los mantenimientos. |
| Mantenimiento equipos servidores | Presentar fallas en la prestación del servicio. | Dejar sin servicio de acceso al ERP principal y datos compartidos por red | Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. |
| Mantenimiento UPS | Daño de equipos por fallas en el suministro de energía | Daño de equipos eléctricos, de cómputo, interrupción de actividades. | Realización de servicio de mantenimiento a UPS. |

  - SOPORTE Y MANTENIMIENTO

Para el soporte y mantenimiento de los sistemas de información tanto en software se cuenta con un contrato de soporte quienes reciben solicitud por parte del profesional de soporte de acuerdo a lo requerido por cada Dirección inicialmente cuando se presentan  inconvenientes o se requiere de un nuevo desarrollo y se  proceden a realizar el servicio previamente autorizado de acuerdo a procedimiento, toda la información se archiva y se administra mediante una plataforma de seguimiento de manera web.

Para el mantenimiento y soporte final a usuarios se cuenta con Profesional liderando los diferentes requerimientos que se presenten.

  - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

Equipos y Hardware

La empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. cuenta con 94 equipos de cómputo actualmente en la entidad de la siguiente manera:

| Sedes | Equipos de computo | Servidores | Impresoras | Tablet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrativa | 65 | 1 | 6 | 3 |
| Operativa | 35 | 1 | 5 | 3 |
| amb | 1 | 0 | 0 | 0 |

  - GESTION DE LA INFORMACION

A continuación, se describe el flujo de datos interno entre dependencias que usan el ERP:

| Nombre aplicación | Sistema ERP Arco_sis Plus |
| --- | --- |
| Descripción Funcional | Sistema que soporta todas las actividades financieras, Comerciales, de Recurso Humano y Correspondencia de la entidad, dentro de las funciones principales se encuentra: Gestionar órdenes contables Gestionar documentos contables Gestionar activos Gestionar cuentas por pagar Gestionar cuentas por cobrar Gestionar compras y gastos Gestionar movimientos bancarios Registrar facturas Generar Tarifas Generar CDP Generar RP Generar pagos presupuestales Generar Facturación Recaudar Ingresos Generar PQRS Radicar correspondencia POS bascula Entradas y Salidas de almacén |
| Información que gestiona | Orden contable Cuenta por cobrar Cuenta por pagar Entidad financiera Compra Gasto Factura Activo Movimiento bancario Documento contable Balance General Estado de resultados Estado de flujo de caja Ingresos Egresos Tarifas Ordenes de Servicio PQRS |
| Tipo de software | - Desarrollo a la medida - Comercial - Software como Servicio |
| Estado | - Análisis - Pruebas - Productivo |
| Esquema de licenciamiento | Licencia de uso a perpetuidad |
| Integraciones con otros sistemas | Integrado con sistema del amb y la ESSA para cargue de planos facturación y generación de novedades de facturación a los dos entes. |
| Debilidades o hallazgos estructurales | Dependencia con el proveedor para nuevos desarrollos, no se poseen los archivos fuentes del software. |

  - RUPTURAS ESTRATEGICAS

A pesar de las mejoras y actualizaciones implementadas en la plataforma tecnológica de la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P., actualmente se evidencian brechas en la disponibilidad de infraestructura, herramientas y mecanismos tecnológicos que permitan el monitoreo, control y seguimiento efectivo del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), conforme a los lineamientos establecidos.

Con el propósito de cerrar dichas brechas y garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos aplicables, se contempla la ejecución de las siguientes acciones:

1. Adquisición de servicios tecnológicos

a. Optimización y asignación eficiente de recursos financieros para la contratación de soluciones de alojamiento web, servicios de correo electrónico institucional y plataformas de mensajería corporativa, garantizando disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información.

b. Actualización del pool de licenciamiento asociado al protocolo IPv6, con el fin de asegurar la compatibilidad, escalabilidad y continuidad de los servicios de red.

c. Adquisición de licencias para el uso de correos electrónicos corporativos por parte de los colaboradores, fortaleciendo los controles de acceso y la trazabilidad de la información.

d. Adquisición e implementación de licenciamiento de Firewall, que permita la gestión, monitoreo y protección perimetral de la red institucional.

2. Fortalecimiento de software y hardware

a. Adquisición de equipos de cómputo para la sustitución de activos tecnológicos obsoletos, garantizando el cumplimiento de los requerimientos mínimos de desempeño y seguridad.

b. Adquisición de equipos de red (routers) para el fortalecimiento de la conectividad, la segmentación de red y la disponibilidad de los servicios tecnológicos en las diferentes dependencias.

c. Ejecución de actividades de mantenimiento y mejora en los sistemas de control y suministro de energía regulada, con el fin de mitigar riesgos asociados a fallas eléctricas y garantizar la continuidad operativa.

- MODELO DE GESTION TI

La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. enfoca su proyección tecnológica en mejorar la seguridad y calidad de la información manejada en la entidad.

  - Estrategia de TI

El desarrollo del dominio de estrategia de TI debe permitir el despliegue de una estrategia de Tecnología alineada con los objetivos estratégicos y metas de la entidad que garanticen la generación de valor estratégico con Tecnología.

La estrategia busca que la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. brinde:

- Apoyar un buen servicio a los ciudadanos y trabajadores.

- Optimización de los procesos de la entidad.

- Apoyo en la toma de decisiones.

- Promover el uso y apropiación de los recursos tecnológicos.

- Apoyar la seguridad y privacidad de la información

  - Definición de los objetivos estratégicos de TI

- Definir e implementar planes, políticas, guías, proyectos, catálogos y entre otros desarrollados dentro de la Gestión TI

- Desarrollar estrategias que permitan a los usuarios internos el adecuado uso de los recursos tecnológicos, así mismo motivar el uso e implementación de nuevas tecnologías.

- Implementar buenas prácticas para el desarrollo de los diferentes proyectos tecnológicos.

- Apoyar una plataforma tecnológica que tenga niveles óptimos en seguridad y privacidad de la información.

- Uso y aprovechamiento de las TIC para consolidar un estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores que generen valor público en un entorno de confianza digital.

La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. orienta su Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) al fortalecimiento de la seguridad, calidad, disponibilidad e integridad de la información institucional, como habilitadores claves para el cumplimiento de los objetivos misionales, la eficiencia operativa y la generación de valor público.

8.1. Estrategia de Tecnologías de la Información (PETI)

La Estrategia de Tecnologías de la Información define la hoja de ruta para la planeación, implementación, operación y mejora continua de los servicios tecnológicos de la entidad, asegurando su alineación con el Plan Estratégico Institucional, los objetivos misionales y los lineamientos del Modelo de Gobierno Digital.

La estrategia de TI busca que la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. disponga de una plataforma tecnológica que:

- Soporte la prestación eficiente, segura y oportuna de los servicios dirigidos a la ciudadanía y a los servidores de la entidad.

- Optimice, automatice y estandarice los procesos institucionales, contribuyendo a la eficiencia administrativa y operativa.

- Proporcione información confiable, oportuna y segura que facilite la toma de decisiones estratégicas y operativas.

- Promueva el uso, apropiación y gestión eficiente de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios internos.

- Garantice la seguridad, privacidad y protección de la información, en concordancia con la normatividad vigente y los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

8.2. Objetivos estratégicos de Tecnologías de la Información

En el marco del PETI, la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. establece los siguientes objetivos estratégicos de TI:

- Formular, implementar y mantener planes, políticas, lineamientos, guías, proyectos y catálogos de servicios de TI, como parte integral del sistema de gestión de Tecnologías de la Información.

- Fortalecer las competencias digitales de los usuarios internos, promoviendo el uso adecuado, eficiente y seguro de los recursos tecnológicos, así como la adopción progresiva de nuevas tecnologías.

- Implementar buenas prácticas y estándares de TI para la gestión del ciclo de vida de los proyectos tecnológicos, garantizando su alineación con los objetivos institucionales.

- Consolidar una plataforma tecnológica segura, confiable y escalable, que asegure niveles óptimos de seguridad de la información, protección de datos personales y continuidad de los servicios.

- Impulsar el uso estratégico de las TIC como habilitadoras de un Estado y una ciudadanía competitiva, proactiva e innovadora, orientadas a la generación de valor público en un entorno de confianza digital.

  - MODELO DE GESTION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

La Empresa de Aseo de Bucaramanga SA ESP., en búsqueda de garantizar la disponibilidad y la operación de los servicios Tecnológicos, cuenta con las siguientes estrategias:

- Criterios de calidad: a través del contrato de soporte y mantenimiento del sistema de información, se busca que la información sea confiable, integra y oportuna en el momento de su entrega.

- Infraestructura: En la actualidad se tiene un plan de contingencia soportado con el sitio alterno, que busca garantizar la recuperación oportuna de la información en caso de algún desastre.

- Conectividad: En la actualidad no se cuenta con cuellos de botella en cuanto a la red de datos alámbrica con tecnología de la generación anterior, se llevó a cabo durante la vigencia 2023 migración de la conectividad a tecnología de SDWAN.

- Seguridad: Se cuenta con un Firewall para administración de VPN y políticas de navegación en la red empresarial.

  - MODELO OPERATIVO

La Empresa de aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P., tiene implementado un modelo de operación por procesos el cual permite una mejor articulación entre las dependencias bajo una visión sistemática orientada al ciudadano, y facilita el cumplimiento del control interno en la entidad. Los procesos se clasifican en cuatro categorías: estratégicos, misionales, apoyo y evaluación.

- Proceso comercial - Se identifica la necesidad de apoyar con herramientas tecnológicas la digitalización de los Trámites y Servicios que se tienen actualmente en la Entidad con el objetivo de facilitar el acceso a la ciudadanía en general de manera no presencial en los casos en que sea posible, para lo que se requiere inicialmente documentar formalmente cada tramite y servicio (Ley 962 de 2005 y del Decreto 019 de 2012).

- Proceso Administrativo - Se identifica la iniciativa de Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información a través del uso de herramientas tecnológicas buscando mejorar el control y correcta información generada en los procesos financieros de la entidad.

- Proceso Operativo - Se identifica la importancia de llevar en tiempo real el acceso a datos de los diferentes procesos que se manejan en la Dirección Operativa (Recolección, Podas, Barrido), con el objetivo de mejorar el control y dar conocimiento de los diferentes servicios prestados de manera oportuna para la toma de decisiones Gerencias e información a la ciudadanía en general.

  - ALINEACIÓN TI CON LOS PROCESOS

Los sistemas de información que soportan los procesos misionales, estratégicos y de apoyo a través del proceso de gestión de TI transversal en la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. y que se encuentran relacionados en los catálogos de sistemas de información y servicios de información.

Tabla Caracterización ERP Arco_sis Plus

| Nombre aplicación | Sistema ERP Arco_sis Plus |
| --- | --- |
| Descripción Funcional | Sistema que soporta todas las actividades financieras, Comerciales, de Recurso Humano y Correspondencia de la entidad, dentro de las funciones principales se encuentra: Gestionar órdenes contables Gestionar documentos contables Gestionar activos Gestionar cuentas por pagar Gestionar cuentas por cobrar Gestionar compras y gastos Gestionar movimientos bancarios Registrar facturas Generar Tarifas Generar CDP Generar RP Generar pagos presupuestales Generar Facturación Recaudar Ingresos Generar PQRS Radicar correspondencia POS bascula Entradas y Salidas de almacén |
| Información que gestiona | Orden contable Cuenta por cobrar Cuenta por pagar Entidad financiera Compra Gasto Factura Activo Movimiento bancario Documento contable Balance General Estado de resultados Estado de flujo de caja Ingresos Egresos Tarifas Ordenes de Servicio PQRS |
| Tipo de software | - Desarrollo a la medida - Comercial - Software como Servicio |
| Estado | - Análisis - Pruebas - Productivo |
| Esquema de licenciamiento | Licencia de uso a perpetuidad |
| Integraciones con otros sistemas | Integrado con sistema del amb y la ESSA para cargue de planos facturación y generación de novedades de facturación a los dos entes. |
| Debilidades o hallazgos estructurales | Dependencia con el proveedor para nuevos desarrollos, no se poseen los archivos fuentes del software. |

Tabla Caracterización Sistema Página Web

| Nombre aplicación | Página web <EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA SA. E.S.P. - www.emab.gov.co > |
| --- | --- |
| Descripción Funcional | Sitio web institucional disponible a los ciudadanos que integra información sobre servicios institucionales, trámites, noticias, eventos de interés, políticas y normatividad. |
| Información que gestiona | - Normatividad - Noticias - Servicios institucionales - Trámites - Información organizacional |
| Tipo de software | Software como servicio |
| Estado | Productivo |
| Esquema de licenciamiento | Software libre para entidades públicas |
| Integraciones con otros sistemas | NA |
| Debilidades o hallazgos estructurales | No se cuenta con apoyo para la actualización y manejo. |

Tabla Caracterización Sistema Gestión de Calidad

| Nombre aplicación | Sistema de Gestión de Calidad |
| --- | --- |
| Descripción Funcional | Sistema donde se almacenan todos los documentos del sistema de gestión de calidad. En este sistema encuentran documentados todos los procesos, procedimientos e instructivos. |
| Información que gestiona | Procesos Procedimientos Instructivos Políticas Hallazgos Planes de acción Planes de mejoramiento Riesgos |
| Tipo de software |  |
| Estado | Productivo |
| Esquema de licenciamiento | Usuarios conectados a servidor licenciado |
| Integraciones con otros sistemas | Desarrollo a la medida Comercial Software como Servicio |
| Debilidades o hallazgos estructurales | Seguridad con las cuentas creadas para que no se generen cambios en los documentos que se encuentran en la carpeta compartida en el servidor. |

  - GOBIERNO DE TI

La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. ha venido fortaleciendo y consolidando su esquema de Gobierno de Tecnologías de la Información, en el marco del proceso de Información y Tecnología, orientando sus esfuerzos hacia la transformación digital de los procesos institucionales, con el fin de generar valor agregado y asegurar la adecuada implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).

El Gobierno de TI en la EMAB establece los lineamientos, roles y responsabilidades necesarios para abordar de manera estructurada los principales puntos de acción identificados, mediante la definición de mecanismos formales de toma de decisiones, así como de canales de comunicación efectivos para la divulgación, seguimiento y control de las decisiones y acciones relacionadas con las Tecnologías de la Información.

Las decisiones adoptadas en el marco del Gobierno de TI están orientadas a garantizar el uso adecuado, eficiente y estratégico de las tecnologías dentro de la entidad, así como a la formulación e implementación de políticas, procedimientos y estándares, y a la adopción de buenas prácticas, que fortalezcan el alineamiento de TI con la estrategia institucional, desarrollen las capacidades organizacionales y aseguren la entrega efectiva y oportuna de los servicios tecnológicos a toda la entidad.

  - Indicadores

Con objeto de realizar seguimiento a la gestión estratégica de TI en la Empresa de aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P., se adoptarán y medirán de forma periódica los siguientes indicadores:

| TEMA | INDICADOR |
| --- | --- |
| Gestión TI | Porcentaje de ejecución anual del PETI |
| Política de Gobierno Digital | Soporte a incidencias usuarios ERP – Arco_sis Plus |

- MODELO DE PLANEACIÓN

A continuación, se presenta la estructuración de las actividades estratégicas que se han contemplado dentro de la Empresa de aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. para el logro de los resultados y asegurar el uso y aprovechamiento de los entregables o productos a generar:

Programas y plan de compras

| PROGRAMA | N° META | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RECURSOS PROGRAMADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Renovación de la plataforma tecnológica | Meta 1 | Realizar la renovación de equipos de cómputo, impresoras, cableado y demás elementos informáticos para la empresa. | $ 110.000.000 |
| Actualización ERP | Meta 2 | Soporte y mejoras normativas requeridas en el software | $ 254.160.000 |  |
| Renovación de la licencia del FORTINET | Meta 3 | Llevar a cabo la renovación del licenciamiento del Fortinet para la administración de la seguridad en la red | $ 20.000.000 |  |
| Renovación del pool asignado por LACNIC para protocolo IPV6 | Meta 4 | Renovar el pool asignado por LACNIC para mantener la implementación de IPV6 y seguir trabajando en DUAL STACK | $ 20.000.000 |  |
| Licencia y soporte de correos corporativos en Gmail | Meta 5 | Renovar la licencia de servicio de correo corporativo | $ 60.000.000 |  |
| Contrato de mantenimiento de las UPS parte operativa y administrativa de la empresa de Aseo de Bucaramanga | Meta6 | Realizar el mantenimiento a las diferentes UPS que se encuentran en la sede administrativa y operativa de la entidad. | $ 7.800.000 |  |
| Total |  |  | $ 471.960.000 |  |

  - Presupuesto TIC para vigencia 2024

| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OFICINA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETO | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR ANUAL |
| Mantenimiento de Infraestructura de infraestructura de equipos y sistemas | $ 15.000.000 | 4 | $ 60.000.000 |
| TECNOLOGIA Y LICENCIAS INFORMATICAS |  |  |  |
| OBJETO | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR ANUAL |
| Licencias y software | $ 250.000.000 | 1 | $ 250.000.000 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO |  |  |  |
| OBJETO | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR ANUAL |
| Equipos de cómputo con licencias (5) | $ 6.000.000 | 5 | $ 30.000.000 |
| Compra escáner (2) e Impresoras (2) | $ 10.000.000 | 2 | $ 20.000.000 |
| HONORARIOS |  |  |  |
| OBJETO | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR ANUAL |
| Prestar el servicio de soporte desarrollo de software, capacitación y mantenimiento para la ERP ARCO SIS PLUS.- | $ 21.180.000,00 | 12 | $ 254.160.000 |

## Mapa de ruta

Considerando la prioridad asignada y los plazos preestablecidos para las iniciativas propuestas, en esta sección se presenta la hoja de ruta que detalla los plazos de ejecución de las diferentes actividades durante cada trimestre:

| INICIATIVAS DE TRANSFORMACION |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE DE LA INICIATIVA | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T |
| IT001 | Alineación página web con compatibilidad ministerio TICs | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IT002 | Programa de implementación de servicios digitales |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |
| IT003 | Programa de implementación de Datos Abiertos en la EMAB S.A. E.S.P. y continuidad |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x |
| IT004 | Implementación de IPV6 y su continuidad | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| IT005 | Fortalecimiento de Infraestructura tecnológica |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x |

- PLAN DE COMUNICACIONES PETI

- El Plan de Comunicaciones del PETI se define como el instrumento estratégico mediante el cual la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P., bajo la responsabilidad de la Dirección de Planeación Organizacional y con la articulación del Profesional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), establece los lineamientos para la divulgación de los procesos, iniciativas y mecanismos asociados a la transformación digital.

- Dicho plan tiene como finalidad asegurar la generación de condiciones habilitantes para la implementación, adopción, apropiación, uso eficiente y mejora continua de las soluciones tecnológicas contempladas en el PETI.

- El documento será formalizado conforme a los procedimientos institucionales y difundido a través del Sistema de Gestión de la Calidad, así como mediante los canales digitales oficiales de la entidad, incluido el sitio web institucional https://emab.gov.co/

- .

- Canales Electrónicos Internos

| CANAL | PÚBLICO OBJETIVO | IMPACTO ESPERADO | PERIODICIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| - Correo informativo socialización de PETI con los que corresponda | - Funcionarios de la entidad encargados de apoyar implementación de las diferentes actividades. | - Alineación operativa, logística y conceptual para la implementación del PETI | Anual y cada vez que se requiera |

- Redes Sociales y/o Portal Web

| CANAL | PUBLICO OBJETIVO | IMPACTO ESPERADO | PERIODICIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| - Portal web de la entidad www.emab.gov.co | - Usuarios - Empresas - Entidades | - Reconocimiento de la Empresa como líder en proceso de modernización y de estrategia en TI - Divulgación de necesidades de adquisiciones para la implementación del PETI | - Anual, cuando se requiera. |

- HISTORIAL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Se actualizaron todos los ítems del Plan Estratégico de Tecnología PETI. | 29 de mayo de 2020. |
| 2.0 | Se modifica mapa de ruta, normatividad, presupuesto. | 07 de diciembre de 2022 |
| 3.0 | Se actualiza el mapa de ruta para la vigencia. | 01 de febrero de 2023 |
| 4.0 | Se actualiza normatividad, objetivos, mapa de ruta vigencia 2024 | 03 de abril del 2024 |
| 5.0 | Se actualiza numerales 6.4,7.4 y 9 | 22 de enero de 2026 |